Edistymisraportti

Kristian Törmä

Tampereen seudun ammattiopisto

Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu systeemityö

Sisällysluettelo

[Versiohistoria 2](#_Toc536016178)

[Jakelu 2](#_Toc536016179)

[Aikataulutilanne 3](#_Toc536016180)

[käytetyt resurssit 3](#_Toc536016181)

[Esiintyneet ongelmat 3](#_Toc536016182)

[Jatkotoimeenpiteet 3](#_Toc536016183)

[Palaverimuistio 3](#_Toc536016184)

## Versiohistoria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versio | Versio pvm | Tekijä |
| 0.1 | 23.1.2019 | Kristian T. |

## Jakelu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tekijä | Jakelu | Tilanne |
| Kristian Törmä | - | Rakennusvaihe |

# Aikataulutilanne

Tällä hetkellä projekti on aikataulussa. Esitutkimus saatiin viimeisteltyä ja sen laatua käytiin läpi ohjauspisteellä. Projektisuunnitelma on pian valmis ja tarvitsee tarkistusta ja hienosäätöä.

# käytetyt resurssit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osatehtävä | Käytetty aika | Aloituspäivämäärä | Lopetuspäivämäärä |
| Esitutkimus | 10h | 09.1.2019 | 17.1.2019 |
| Projektisuunnitelma | 9h | 16.1.2019 | 24.1.2019 |
| Yhteensä | 19h |  |  |

# Esiintyneet ongelmat

Projektia ollaan jatkettu suunnitelmien mukaisesti ongelmitta.

# Jatkotoimeenpiteet

Projektia tullaan jatkamaan alkuperäisen aikataulun mukaan suunnitelman mukaisesti.

# Palaverimuistio

Ohjauspisteessä tarkistettiin esitutkimuksen laatua. Todettiin kyseisen dokumentin sisältävän vain muutaman pienen käsite/oikeinkirjoitusvirheen. Muuten todettiin dokumentin olevan hyväksyttävässä kunnossa palautusta varten